**Presupuesto Web - El Mago**

**Diseño del sitio** Desktop + Mobile $400

5 días hábiles según la cantidad de páginas planteadas.

Meets con cliente en los días 2 y 5 respecto a feedback y acordar ajustes de funcionalidad.

**Desarrollo del sitio** $1200

Estimado 15 días hábiles. Variable según diseño a convenir.

Semana adicional de testing pre-lanzamiento sin cargo.

**SEO** estándar + Sitemap $180

**Hosting** + Dominio + SSL Vía Hostinger $400

Recargo anual de mantenimiento de servicio $200

Update general de contenido $120

Servicio opcional, primeros 3 meses sin cargo.

No contempla reestructuraciones de diseño de sitio.

IVA (21%) no contemplado en valores previos.

Válido hasta 31/07/2022